PROYECTO “SITIO WEB BUGGY CARS”

PLAN DE PRUEBAS LIGHT

- Introducción

Buggy cars es una aplicación web que permite a los usuarios votar por los autos deportivos más famosos del mundo y dejar una opinión por marca y modelo. El objetivo de este plan de pruebas es analizar que se va a probar, como, con qué recursos y cuál es el plan de riesgos que hay y su mitigación.

- Alcance de las pruebas (Qué se va a probar)

Se van a probar las siguientes historias de usuario definidas en el sprint backlog.

| Ticket | Descripción de la historia |
| --- | --- |
| JIRA BD001 | Registro de usuarios |
| JIRA BD002 | Página de Login |
| JIRA BD003 | Editar Perfil |
| JIRA BD004 | Navegación |

- Fuera de Alcance

- Pruebas de rendimiento (carga, stress, concurrencia)

- Pruebas de seguridad

- Tipos de pruebas

- Pruebas ágiles/funcionales basadas en las historias de usuario +exploración)

- Automatización

- Ambiente de prueba

https://buggy.justtestit.org/

- Datos de prueba: NA

- Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de pruebas no esté disponible | Media | Alto | Instalar la aplicación en un hosting distinto, alternativo |
| El cliente no está listo para la prueba de aceptación | Baja | Alto | Coordinar con el cliente la selección de la persona que desea hacer la prueba de aceptación |